Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | MediTriage |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Gestión de proyectos tecnológicos. Análisis y diseño de sistemas de información |
| Competencias | Diseñar e implementar soluciones tecnológicas de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales. Aplicar metodologías de gestión de proyectos para planificar, ejecutar y evaluar soluciones de software. Utilizar herramientas de programación, bases de datos y frameworks para el desarrollo de aplicaciones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | MediTriage resuelve la alta fricción para agendar y gestionar horas médicas, entregando a pacientes un flujo guiado y a las clínicas visibilidad de capacidad. El impacto es directo en tiempos de atención, re-agendamientos y no-show, alineado al perfil de egreso en desarrollo de software, gestión de proyectos y diseño de sistemas. |
| 2. Objetivos | General: Desarrollar una plataforma web de agendamiento y triaje que permita gestionar centros, profesionales y horarios, con confirmaciones y recordatorios. Específicos: - Autenticación y perfil de paciente. - Wizard de reserva (identificación → especialidad/centro → horario). - Administración de centros, profesionales y servicios. - Reglas de agenda (conflictos, disponibilidad) y recordatorios. - Métricas iniciales de uso (reservas, re-agendamientos, no-show). |
| 3. Metodología | Usaremos un enfoque Tradicional por Fases (Cascada/Stage-Gate) avanzando Fase 1 → Fase 2 → Fase 3, con revisión y aprobación (Gate) al final de cada etapa. - Fase 1 (Semanas 1–2): definición del problema y solución, alcance (incluye/excluye), riesgos, cronograma y criterios de salida. - Fase 2 (Semanas 3–11): diseño e implementación de lo comprometido: login/registro, vistas por perfil (Paciente, Médico, Admin), reservar/confirmar/cancelar/reagendar, triage orientativo y gestión de doctores/sucursales, dejando evidencias y pruebas básicas. - Fase 3 (Semanas 12–14 + semana 15 buffer): documentación final, PPT y demo, con reuniones semanales, actas y control de cambios para resguardar foco, calidad y fechas. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades realizadas El proyecto se ejecutó con enfoque Tradicional por Fases (Cascada/Stage-Gate) y se organizaron las siguientes actividades: Planificación: levantamiento de requerimientos, definición de alcance (incluye/excluye), riesgos y cronograma base; criterios de salida por fase. Diseño: arquitectura API .NET 7 (C#) + EF Core + SQL Server y Frontend React + Vite; definición de entidades y relaciones (Pacientes, Profesionales, Centros, Servicios, Citas); diagramas de arquitectura y flujo de reserva (wizard). Implementación: Backend: controladores de Auth, Centros/Profesionales y Citas; reglas de disponibilidad y prevención de conflictos; JWT para autenticación. Frontend: wizard de reserva (identificación → especialidad/centro → horario), vistas por perfil (Paciente, Médico, Admin), y flujo de reservar/confirmar/cancelar/reagendar. Pruebas: pruebas funcionales (login, reserva, reagendar, cancelación), validaciones de disponibilidad, y smoke E2E del flujo de reserva; revisión de mensajes de error/confirmación. Documentación: actualización de secciones del informe, capturas de pantalla (login, reserva, administración), y actas de avance. Presentación: preparación de PPT y demo con casos representativos (reserva exitosa, bloqueo por conflicto, reagendar). Facilitadores Stack conocido (ASP.NET Core + EF Core + SQL Server + React/Vite) y reutilización de componentes. Definición temprana de contratos (endpoints/DTO) que agilizó la integración front-API. Guía de casos de uso clara (agendar, confirmar, reagendar, cancelar). |
| 5. Evidencias | Se adjuntan evidencias que demuestran el cumplimiento del alcance de la Fase 2 y habilitan el Gate 2: Capturas de funcionamiento: Login y registro; wizard de reserva (Identificación → Especialidad/Centro → Horario); confirmación; reagendar y cancelar; panel Admin (centros, profesionales y servicios). Swagger / API: export de especificación (swagger.json) y/o captura de /swagger con los endpoints principales (/api/auth/login, /api/auth/register, /api/appointments, /api/centers, /api/professionals). Código fuente (snapshot): estructura de carpetas de API .NET 7 + EF Core + SQL Server y Frontend React + Vite, con identificadores de commit y ramas usadas (p. ej., main, frontend). Diagramas: Arquitectura (API + Front + DB y flujos de llamada). Modelo de datos (ERD): Pacientes, Profesionales, Centros, Servicios y Citas (relaciones y reglas de disponibilidad). Flujos/acciones clave (MediTriage_Diagramas_Acciones.pptx). Pruebas ejecutadas (muestra): Login válido/ inválido (mensajes esperados). Reserva con horario ocupado (bloqueo por conflicto). Reagendar y cancelar (cambio de estado de la cita).. Se incluyen resultados (capturas, respuestas y observaciones). Presentaciones: Presentación Proyecto.pptx (avance) y material de demo utilizado. Actas y control de cambios: registro de acuerdos semanales, incidencias (p. ej., CORS/ngrok) y ajustes aplicados. Coherencia tecnológica: evidencia de uso de ASP.NET Core 7 (C#), EF Core, SQL Server y React + Vite (capturas, fragmentos representativos y configuración). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto MediTriage busca simplificar la experiencia de agendar atención de salud y ordenar la operación de las clínicas, entregando claridad sobre el “siguiente paso” para las personas y visibilidad de la demanda para los equipos. Corto plazo: cerrar la fase actual con calidad, realizar pilotos controlados en un centro de salud, recoger retroalimentación de pacientes y equipos, ajustar el flujo de reserva y la comunicación para reducir re-agendamientos y ausencias. Mediano plazo: consolidar el uso en más centros, estandarizar materiales de capacitación y soporte, y disponer de reportes simples para la gestión diaria (volumen de reservas, tiempos a la cita, motivos de reagenda). Largo plazo: escalar a redes de salud, interoperar con sistemas administrativos existentes, y sostener una mejora continúa centrada en trato digno, confidencialidad y resultados medibles para pacientes y equipos clínicos. |