Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | MediTriage |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Gestión de proyectos tecnológicos. Análisis y diseño de sistemas de información |
| Competencias | Diseñar e implementar soluciones tecnológicas de acuerdo con requerimientos funcionales y no funcionales. Aplicar metodologías de gestión de proyectos para planificar, ejecutar y evaluar soluciones de software. Utilizar herramientas de programación, bases de datos y frameworks para el desarrollo de aplicaciones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto buscó dar solución a la falta de plataformas específicas para la venta y gestión de instrumentos musicales, un rubro con alta demanda pero con limitada digitalización en algunos mercados. Este tema es relevante para el campo laboral de la informática porque combina el desarrollo de aplicaciones web, el diseño de bases de datos no relacionales (MongoDB) y la integración de flujos de compra-venta en línea, competencias ampliamente solicitadas en la industria. La situación abordada se ubica en el contexto chileno, con proyección a nivel regional. Se trata de una plataforma que impacta tanto a usuarios finales (músicos y compradores de instrumentos) como a administradores que requieren gestionar stock, órdenes y estados de compra. El aporte de valor del proyecto es doble: - Real: prototipo funcional de e-commerce especializado, con filtros, registro de usuarios y control de stock. - Formativo: fortalecimiento de competencias profesionales en diseño, implementación y gestión de soluciones informáticas. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma web de e-commerce que permita gestionar la venta de instrumentos musicales, asegurando control de stock, registro de usuarios y administración de órdenes de compra. Objetivos específicos - Implementar un sistema de registro e inicio de sesión con correo electrónico y contraseña. - Desarrollar un catálogo que permita filtrar instrumentos por categoría, precio y disponibilidad. - Incorporar un control de stock que impida agregar productos al carrito cuando no haya unidades disponibles. - Diseñar un portal administrativo que permita gestionar órdenes de compra, actualizar stock y dar seguimiento a pedidos. - Integrar estados de orden (pendiente y aprobado) para dar trazabilidad al proceso de compra. |
| 3. Metodología | La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto fue de carácter tradicional, estructurada en un periodo de 15 semanas. Este enfoque permitió organizar el trabajo en fases secuenciales y claras, con tres entregas parciales que aseguraron el control de avance y una cuarta instancia correspondiente a la defensa final. Fases y procedimientos ejecutados: - Planificación inicial (semanas 1–2): Definición de objetivos generales y específicos, alcance del proyecto, identificación de requerimientos y diseño preliminar del cronograma. - Diseño (semanas 3–5): Elaboración de la arquitectura de la solución, modelo de datos en MongoDB y definición de flujos de usuario. - Desarrollo (semanas 6–11): Implementación del backend en Python y el frontend web, integración de la base de datos y desarrollo de funcionalidades clave (catálogo, control de stock, portal administrativo). - Pruebas y validación (semanas 12–13): Ejecución de pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que la plataforma cumpliera con los requerimientos definidos. - Documentación (semana 14): Redacción del manual de usuario y documentación técnica del sistema. - Presentación y defensa (semana 15): Preparación de la exposición y defensa final ante la comisión evaluadora. Pertinencia de la metodología El enfoque tradicional fue pertinente porque permitió estructurar el proyecto de manera lineal y controlada, garantizando que cada entrega parcial representara un hito medible y evaluable. Además, facilitó el cumplimiento de plazos y la claridad en la asignación de responsabilidades dentro del equipo. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades realizadas El proyecto se ejecutó siguiendo la metodología tradicional, contemplando las siguientes etapas: - Planificación: levantamiento de requerimientos, definición de objetivos y elaboración del cronograma. - Diseño: construcción de la arquitectura del sistema, diagramas de base de datos (MongoDB) y flujos de usuario. - Implementación: desarrollo del backend en Python y del frontend web, integración con la base de datos, desarrollo del catálogo de productos, control de stock y portal administrativo. - Pruebas: ejecución de pruebas de funcionalidad (catálogo, login, control de stock, gestión de órdenes), pruebas de usabilidad y validación con usuarios de prueba. - Documentación: elaboración de manual de usuario, documentación técnica y actas de reuniones. - Presentación: preparación de la defensa final, con material audiovisual y demostración en vivo del sistema. Facilitadores - La planificación estructurada en entregas parciales, que permitió medir avances de manera clara. - El uso de herramientas colaborativas (GitHub, Trello, Google Meet), que facilitaron la coordinación a pesar de los horarios distintos de los integrantes. - La motivación del equipo en consolidar un prototipo funcional que reflejara un escenario real de e-commerce. Dificultades - Limitaciones de tiempo de algunos integrantes debido a compromisos académicos y laborales. - Ajustes en el modelo de datos, ya que la primera versión no contemplaba correctamente las relaciones entre órdenes de compra y stock. - Retraso en el inicio de pruebas unitarias, que se desplazó de la semana 8 a la semana 10 para contar con un sistema más estable. Ajustes realizados - Redistribución de tareas para equilibrar la carga entre los integrantes del equipo. - Ajuste del modelo de datos en MongoDB para reflejar mejor la lógica de inventario y órdenes. - Reprogramación de las pruebas para la semana 10, lo que permitió llegar con un sistema funcional a la etapa de validación. |
| 5. Evidencias | Para dar cuenta del desarrollo y los resultados del proyecto APT, se recopilaron las siguientes evidencias: - Capturas de pantalla del sistema: - Catálogo de instrumentos musicales con filtros por categoría y disponibilidad. - Vista de detalle de producto y validación de stock. - Portal administrativo para gestión de órdenes y actualización de inventario. - Código fuente del proyecto: - Backend desarrollado en Python con conexión a MongoDB. - Frontend implementado en React, con formularios de registro/login y componentes dinámicos. - Documentación técnica y manual de usuario: - Diagramas de arquitectura y modelo de datos. - Manual de usuario con instrucciones para clientes y administradores. - Actas y registros de avance: - Cronograma actualizado. - Registro de backlog y control de actividades realizadas. Estas evidencias permiten visualizar el ciclo completo del proyecto, desde su planificación y diseño hasta la implementación funcional y la validación del prototipo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre intereses profesionales El desarrollo del Proyecto APT permitió reforzar el interés por el diseño e implementación de soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales, en este caso en el ámbito del comercio electrónico. La experiencia brindó mayor claridad sobre el valor de aplicar metodologías de gestión, así como sobre la importancia de integrar correctamente las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación. Los intereses profesionales planteados al inicio de la asignatura se mantienen vigentes, con un énfasis más marcado en el área de gestión de proyectos tecnológicos y en la construcción de soluciones que aporten valor tanto a usuarios como a empresas. Proyecciones laborales A partir de este proyecto, se refuerza la intención de explorar cargos como líder técnico, jefe de proyectos o desarrollador full-stack, roles en los que sea posible aplicar competencias adquiridas en planificación, coordinación de equipos y desarrollo de software. A mediano plazo, se proyecta la posibilidad de especializarse en arquitectura de software y gestión de proyectos ágiles/tradicionales, con miras a participar en iniciativas de mayor envergadura en la industria tecnológica y de comercio digital. |