|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades en los plazos definidos dentro de la carta Gantt, aunque en algunos casos hubo pequeños retrasos por la coordinación de tiempos entre los integrantes. Un factor que facilitó el avance fue la claridad en las tareas iniciales y la buena comunicación que hemos mantenido. Sin embargo, la disponibilidad de tiempo personal y algunos imprevistos técnicos generaron ciertas dificultades que nos obligaron a reorganizar actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades las hemos enfrentado con una mejor planificación semanal, estableciendo metas más concretas y realistas. Además, hemos acordado reuniones cortas de seguimiento para detectar problemas a tiempo y darles solución antes de que se acumulen. También hemos utilizado recursos digitales (como herramientas de comunicación y almacenamiento en la nube) para evitar retrasos por temas de coordinación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo ha sido responsable y constante. Destaco la disposición a colaborar y aportar ideas para resolver problemas, además del compromiso con las tareas asignadas. No obstante, pienso que puedo mejorar en la gestión del tiempo, organizándome mejor para no dejar actividades para última hora y manteniendo un ritmo de avance más parejo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría aclarar cómo debemos presentar las próximas evidencias y si existe algún formato recomendado por parte de los docentes para estandarizar la entrega. También quisiera confirmar si los avances actuales van en la dirección correcta respecto a los objetivos del proyecto, o si es necesario profundizar más en ciertos aspectos técnicos. Esto se ha comentado mediante las clases y se han ido respondiendo en cada sesión gracias a la buena disponibilidad del profesor.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta el momento las actividades se han distribuido de manera equilibrada. Sin embargo, creemos que podría ser útil reasignar algunas tareas según las fortalezas de cada integrante, para optimizar tiempos. No vemos necesario agregar nuevas actividades, pero sí dar más énfasis a la documentación y revisión conjunta de los avances.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo, destacamos la comunicación y la disposición a apoyarnos mutuamente. Un aspecto importante ha sido la responsabilidad individual, lo que ha permitido que el grupo avance sin depender de una sola persona. Como aspecto a mejorar, podríamos establecer un calendario más estricto de reuniones para reforzar la coordinación y evitar retrasos en las entregas.