DUOC UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Capstone (PTY4614)

Desarrollo 1.4 – Informe de definición del Proyecto APT

Proyecto: MediTriage

Equipo / Integrantes: Raúl Enrique Benavides Villar, Matías Cuevas

Docente: Alex Zúñiga • Sede: San Joaquín • Fecha: 25/08/2025

# Índice

Contenido

Índice	2

Antecedentes personales	3

Abstract (ES)	3

Abstract (EN)	3

1. Descripción y relevancia	3

2. Competencias del perfil que se aplican	3

3. Relación con los intereses profesionales	4

4. Factibilidad (alcance, recursos, riesgos)	4

5. Objetivo general y objetivos específicos	4

6. Metodología	4

7. Plan de trabajo + evidencias	5

Evidencias	7

8. Indicadores de calidad (IL 1.5) – checklist del equipo	7

9. Conclusiones individuales (EN)	8

10. Reflexión individual (EN)	8

Referencias	8

Anexos	9

Inserta la tabla automática en Word: Referencias → Tabla de contenido.

# Antecedentes personales

Completa con los datos del estudiante/equipo según la guía 1.5.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre complete Integrante 1 | Raúl Enrique Benavides Villar |
| Nombre complete Integrante 2 | Matías Cuevas |
| Plan de Estudio | Ingeniería en Informática – Mención Desarrollo de Software |
| Sede | San Joaquín |

# Abstract (ES)

MediTriage es una plataforma web para gestionar citas médicas que incluye un triage simple basado en un cuestionario de síntomas y un motor de reglas. El propósito es orientar al paciente sobre nivel de urgencia y especialidad sugerida antes de reservar, mejorando tiempos y experiencia. El alcance del semestre apunta a un MVP con login, agenda de citas, cuestionario dinámico, panel básico para médicos y reportes simples. Nota: la orientación entregada por el sistema no constituye un diagnóstico médico.

# Abstract (EN)

MediTriage is a web platform for managing medical appointments with a simple triage module based on a symptom questionnaire and rule engine. The goal is to suggest an urgency level and a specialty before booking, improving time and patient experience. The semester scope is an MVP: login, scheduling, dynamic questionnaire, a basic doctor panel and simple reports. Note: the system’s guidance is not a medical diagnosis.

# 1. Descripción y relevancia

El proyecto aborda la saturación y desorden en la asignación de citas ambulatorias. Con un cuestionario breve previo a la reserva, se entrega orientación sobre posible urgencia y especialidad sugerida, ayudando a derivar mejor y reducir tiempos de espera. Contexto local: atención primaria y ambulatoria en Chile. Nota ética: la orientación entregada por el sistema no es un diagnóstico médico.

# 2. Competencias del perfil que se aplican

Desarrollo de software; Gestión de bases de datos; Arquitectura de sistemas; Gestión de proyectos; Comunicación (EN). Cada una se aplica en el MVP: construcción de frontend/backend, diseño/DDL del modelo, definición de arquitectura, planificación con Scrum, documentación y apartados en inglés.

# 3. Relación con los intereses profesionales

Preferencia por desarrollo web y arquitectura. Búsqueda de práctica real con evidencias en Git, alineado a proyección laboral en construcción e integración de soluciones.

# 4. Factibilidad (alcance, recursos, riesgos)

- MVP acotado al semestre (alcance funcional mínimo viable).
- Tecnologías conocidas por el equipo: .NET 8 Web API (C#), React (Vite/TypeScript), SQL Server, OpenAI API.
- Autenticación/autorización con JWT y roles (Paciente, Médico, Admin).
- Plan B: si la integración con IA presenta problemas, se mantiene solo el motor de reglas.
- Riesgos: tiempo, datos de ejemplo, despliegue. Mitigación: alcance controlado, seed de datos, demo local/QA.

# 5. Objetivo general y objetivos específicos

OG: Construir un MVP de agendamiento con triage básico.

OE:
• Login y agenda/citas
• Cuestionario de síntomas
• Motor de reglas para especialidad/urgencia
• Panel médico
• Reportes simples
• Roles de usuario y seguridad (JWT: Paciente, Médico, Admin)

# 6. Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología tradicional por hitos, donde las actividades se organizan en fases secuenciales y cada etapa culmina con la entrega de productos concretos. Este enfoque permite mantener un control más claro del avance, cumplir con las entregas definidas en el programa académico y asegurar que el proyecto se construya de manera progresiva y acumulativa.

Las etapas e hitos definidos son:

- Definición y planificación del proyecto

  - Elaboración del acta de constitución, definición de objetivos, alcance, requerimientos y análisis de factibilidad.

  - Entregable: Documento de definición del proyecto + diseño inicial de la arquitectura y modelo de datos.

- Diseño y desarrollo parcial

  - Implementación inicial de backend (autenticación, agenda de citas) y frontend básico (login, agendamiento).

  - Entregable: Prototipo funcional parcial que evidencia factibilidad técnica.

- Desarrollo avanzado y pruebas

  - Integración del cuestionario de síntomas, motor de reglas, panel médico y reportes simples.

  - Ejecución de pruebas unitarias e integración.

  - Entregable: MVP completo (MediTriage).

- Cierre y defensa final

  - Documentación técnica y de usuario.

  - Preparación de presentación y demo para comisión evaluadora.

  - Entregable: Presentación final, video demo y documentación completa.

Con este enfoque secuencial, cada fase constituye un hito de avance validado, asegurando que el proyecto cumpla con los tiempos y estándares académicos de la asignatura.

# 7. Plan de trabajo + evidencias

Plan por semanas (S1–S15). Ajusta fechas reales según el cronograma de la sección.

| Fase / Hito | Actividades principales | Responsable(s) | Recursos | Entregables / Evidencias | Semana estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Definición del Proyecto | Acta de constitución, levantamiento de requerimientos, análisis de factibilidad técnica y de recursos, diseño de arquitectura y modelo entidad–relación. | Matías / Raúl | Word, Draw.io, SQL Server | Documento de definición del proyecto + ERD inicial + esquema de arquitectura | Semanas 1–3 |
| Fase 2 – Desarrollo Parcial | Implementación inicial del backend (.NET: autenticación, agenda) y desarrollo de frontend básico (login y agendamiento). Integración básica frontend–backend. | Matías (backend), Raúl (frontend) | .NET 8, React, SQL Server, Postman | Prototipo funcional parcial (login + agenda) + colección Postman | Semanas 4–7 |
| Fase 3 – Desarrollo Avanzado y Pruebas | Desarrollo del cuestionario de síntomas y motor de reglas de triage. Construcción del panel médico y reportes simples. Ejecución de pruebas unitarias, integración E2E y correcciones. | Ambos | .NET 8, React, Postman, GitHub | MVP completo (MediTriage) + reporte QA con casos y resultados | Semanas 8–12 |
| Fase 4 – Cierre y Defensa Final | Elaboración de documentación técnica y manual de usuario. Preparación de presentación y demo final. Defensa ante la comisión. | Ambos | Word, PowerPoint, GitHub, OBS | Manual técnico y de usuario + presentación final + video demo | Semanas 13–15 |

## Evidencias

| Tipo (Avance/Final) | Nombre de la evidencia | Descripción breve | Justificación (cómo evidencia el logro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git | Código backend/frontend, issues y commits | Trazabilidad de desarrollo (IL 1.3, 4.x) |
| Avance | README + Guía de ejecución | Resumen, stack, cómo correr el proyecto | Calidad disciplinar y reproducibilidad (IL 1.5, 4.3) |
| Avance | Documento de requerimientos | Historias de usuario y criterios de aceptación | Coherencia objetivos–alcance (IL 1.2, 1.3) |
| Avance | ERD + Script DDL | Modelo de datos y migraciones | Diseño/implementación de datos (3.1, 3.2) |
| Avance | Colección Postman | Endpoints y pruebas funcionales iniciales | Valida APIs (1.1) |
| Final | Plan de pruebas + Reporte QA | Matriz de casos, resultados y mejoras | Aplica pruebas y mejora producto (1.2, 1.3) |
| Final | Panel médico + Reportes | Capturas y flujo funcional | Cumplimiento de objetivos (4.1, 4.2) |
| Final | Manual de usuario y técnico | Instalación, uso, arquitectura | Estándares disciplinares (IL 1.5) |
| Final | Video demo + Presentación | Recorrido del MVP y resultados | Demostración integradora (4.2, 4.3) |

# 8. Indicadores de calidad (IL 1.5) – checklist del equipo

| Indicador | Se evidencia | Falta | Evidencia / Sección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación (producto/proceso) | ☑ | ☐ | Plan de pruebas + Postman (S11) – Sección 7; Repo Git / tests |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | ☑ | ☐ | Ejecución + Reporte QA (S11) – Sección 7 |
| 1.3 Mejora el producto según resultados | ☑ | ☐ | Issues cerrados post-QA (S14) – Repo Git |
| 3.1 Diseña modelo de datos escalable | ☑ | ☐ | ERD (S2) – Sección 7; archivo .drawio/png |
| 3.2 Implementa modelo de datos | ☑ | ☐ | Migraciones/DDL (S3) – Sección 7; carpeta /db |
| 4.1 Construye solución de software | ☑ | ☐ | Código funcional (S4–S9) – Repo Git; commits |
| 4.2 Integra componentes | ☑ | ☐ | Flujo E2E login→triage→panel (S8–S9) – Demo |
| 4.3 Implanta la solución | ☑ | ☐ | Build y demo ejecutable (S13–S15) – README/Video |

# 9. Conclusiones individuales (EN)

• Raúl Enrique Benavides Villar: [1 short paragraph in English]
• Matías Cuevas: [1 short paragraph in English]

# 10. Reflexión individual (EN)

• Raúl Enrique Benavides Villar: [1 short paragraph in English]
• Matías Cuevas: [1 short paragraph in English]

# Referencias

# Anexos

Anexo A: Link al repositorio Git (https://github.com/raulbenavides27/MediTriage)

Anexo B: Capturas de pantallas clave

Anexo C: Diagramas (arquitectura, ERD)

Anexo D: Pautas o evidencias relevantes