}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Cuevas / Raul Benavides |
| --- | --- |
| Rut | 19526237-3 / 18360407-4 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web llamada MediTriage, orientada a la gestión de citas médicas. El sistema permitirá a los pacientes agendar horas en línea y, previo a la confirmación de la cita, responder un cuestionario dinámico de síntomas. A partir de esta información, un motor de reglas identificará posibles “banderas rojas” y, si no existen, un módulo de inteligencia artificial orientará al paciente sobre el nivel de urgencia y la especialidad médica más adecuada. La propuesta busca optimizar la asignación de citas, reducir la sobrecarga de agendas médicas y mejorar la experiencia de atención, tanto para los pacientes como para los profesionales de salud.

| Nombre del proyecto | Meditriage |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo e integración de software. Gestión de proyectos de TI. Control y pruebas de calidad de software |
| Competencias | Desarrollar soluciones de software utilizando técnicas que sistematicen los procesos de desarrollo y mantenimiento. Construir modelos de datos que satisfagan los requisitos de la organización de forma escalable. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto responde a la problemática de la mala orientación y sobrecarga en la asignación de citas médicas, una situación frecuente en instituciones de salud tanto públicas como privadas en Chile. Muchos pacientes solicitan horas en especialidades que no corresponden o en casos que deberían derivarse a urgencia, lo que genera ineficiencias, retrasos y una mala experiencia de atención. La propuesta es relevante para el campo laboral de la informática, ya que muestra cómo la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, el desarrollo full-stack y la gestión de datos pueden contribuir a resolver problemas reales en áreas críticas como la salud. El contexto de aplicación se sitúa en centros de salud chilenos, impactando directamente en pacientes, quienes reciben orientación más clara y oportuna; en médicos, que administran mejor sus agendas; y en instituciones de salud, que optimizan el uso de recursos y reducen costos operativos. El aporte de valor del proyecto es ofrecer una solución innovadora que combina reglas de seguridad con IA para mejorar la eficiencia en la atención médica y la experiencia del usuario. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto MediTriage tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la gestión de citas médicas que integre un módulo de triage orientativo. El sistema permitirá a los pacientes reservar horas en línea, respondiendo previamente un cuestionario dinámico de síntomas. A partir de esa información, un motor de reglas detectará posibles “banderas rojas” y, en caso de no encontrarlas, un componente de inteligencia artificial sugerirá el nivel de urgencia y la especialidad médica más adecuada. De esta manera, el proyecto busca optimizar la asignación de citas, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia tanto de los pacientes como de los profesionales de salud, aportando una solución tecnológica innovadora en el ámbito sanitario. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto MediTriage se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que integra varias de las competencias fundamentales del plan de estudios. Para su desarrollo es necesario diseñar e implementar soluciones de software, construir modelos de datos escalables, realizar pruebas y aseguramiento de calidad y gestionar un proyecto informático con tiempos y recursos limitados. Estas competencias son esenciales para abordar la problemática de la mala orientación en la asignación de citas médicas, ya que el proyecto requiere tanto de un diseño técnico sólido como de una correcta planificación y control. De esta forma, la propuesta no solo evidencia la aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos, sino que también demuestra cómo la disciplina informática puede generar un impacto positivo en un contexto real como la salud. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están alineados con diferentes etapas de desarrollo en la carrera informática. En el caso de Matías Cuevas, sus intereses se centran en el desarrollo de software, la integración de sistemas y la gestión de proyectos, áreas en las que ya cuenta con experiencia laboral como líder técnico en proyectos de migración e integración. El proyecto MediTriage refleja directamente estos intereses al requerir diseño full-stack, manejo de bases de datos, pruebas de calidad y la incorporación de inteligencia artificial en un sistema realista. Por su parte, Raúl Benavides se encuentra iniciando su experiencia profesional como desarrollador informático. Sus intereses están enfocados en fortalecer sus habilidades en programación, frontend y calidad de software, lo que convierte al proyecto en una oportunidad ideal para adquirir experiencia práctica, trabajar en equipo y aplicar metodologías ágiles en un contexto académico y profesional. De esta manera, el proyecto MediTriage contribuye al desarrollo profesional de ambos integrantes: Matías, consolidando su rol de liderazgo y visión de integración tecnológica; y Raúl, reforzando sus competencias técnicas iniciales y generando experiencia aplicada en un proyecto real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto MediTriage es factible dentro del semestre, ya que se ha definido un alcance acotado a un Mínimo Producto Viable (MVP) que puede completarse en 15 semanas. El proyecto se apoya en tecnologías conocidas por el equipo, como .NET 8, React, SQL Server y la API de OpenAI, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite avanzar de manera más eficiente. Los materiales requeridos son principalmente software de desarrollo, repositorios en GitHub, entornos de pruebas y acceso a servicios de IA, todos los cuales están disponibles. Existen factores externos que facilitan el desarrollo, como la experiencia previa de Matías en integración de sistemas y liderazgo técnico, y la motivación de Raúl por consolidar sus primeras experiencias en programación y desarrollo. Entre los factores que podrían dificultar el avance están la integración con servicios de inteligencia artificial y la gestión del tiempo académico, los cuales se mitigarán mediante el uso de un motor de reglas de respaldo (fallback) y la distribución clara de tareas entre los integrantes del equipo. En conclusión, considerando el tiempo disponible, los recursos tecnológicos y las estrategias de mitigación de riesgos, el proyecto es plenamente factible de ser desarrollado y entregado dentro de la asignatura. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web para la gestión de citas médicas que integre un módulo de triage orientativo basado en inteligencia artificial y un motor de reglas, con el fin de optimizar la asignación de citas y mejorar la experiencia de los pacientes y profesionales de salud. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar el registro, autenticación y gestión de usuarios con distintos roles (paciente, médico y administrador). Diseñar e implementar un modelo de base de datos que soporte la gestión de agendas y citas médicas. Desarrollar un cuestionario dinámico de síntomas y un motor de reglas para la detección de “banderas rojas”. Integrar un servicio de inteligencia artificial que sugiera nivel de urgencia y especialidad médica adecuada. Construir un panel para profesionales que permita visualizar citas y resultados del triage previo. Incorporar reportes básicos que reflejen indicadores como asistencia, no-shows y síntomas más frecuentes. Elaborar documentación técnica y de usuario, además de realizar pruebas que aseguren la calidad de la solución. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil, específicamente Scrum, organizada en sprints de dos semanas. Este enfoque permite avanzar en entregas incrementales, recibir retroalimentación temprana y realizar ajustes oportunos durante el proceso. Las etapas principales serán: Planificación: Definición del backlog del proyecto, asignación de tareas y establecimiento de responsables. Diseño: Elaboración de la arquitectura de la solución, el modelo de datos y los flujos de usuario. Desarrollo: Implementación del backend en .NET 8, del frontend en React y la integración con el servicio de IA. Pruebas: Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de usabilidad para asegurar la calidad del producto. Documentación: Creación de la documentación técnica y del manual de usuario. Presentación: Preparación y exposición de la solución como producto final. Roles y responsabilidades Matías Cuevas: Líder técnico, encargado del backend, la integración de la base de datos, la coordinación técnica y la documentación. Raúl Benavides: Desarrollador, encargado del frontend, pruebas de calidad y diseño de la interfaz de usuario. Ambos integrantes: Levantamiento de requerimientos, control de versiones en GitHub, elaboración de reportes y preparación de la presentación final. Esta metodología asegura que el proyecto aborde de forma estructurada la problemática identificada y que se logren los objetivos planteados dentro del tiempo establecido.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de constitución y requerimientos | Documento con la definición del proyecto, objetivos, alcance, requerimientos y arquitectura. | Permite demostrar la planificación, factibilidad y alineación con el perfil de egreso. |
| Avance | Prototipo inicial (backend + frontend) | Versión básica del sistema con autenticación y agendamiento de citas. | Evidencia la factibilidad técnica y el inicio de las funcionalidades centrales. |
| Final | MVP funcional (MediTriage) | Plataforma completa con cuestionario dinámico, motor de reglas, triage con IA y panel de médico. | Demuestra el cumplimiento del objetivo principal y la solución al problema planteado. |
| Final | Documentación técnica y de usuario | Documentos que incluyen arquitectura, modelo de datos, manual técnico y manual de usuario. | Garantiza la trazabilidad del proyecto, la reproducibilidad y el uso del sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos | Recolectar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Reuniones, documentación, GitHub | 1 semana | Matías Cuevas | Riesgo: información incompleta. Facilitador: checklist definido. |
| Gestión de proyectos informáticos | Análisis de factibilidad | Evaluar viabilidad técnica y alcance del MVP considerando tiempo y recursos. | Documentación, herramientas de análisis | 1 semana | Matías Cuevas | Riesgo: subestimar tiempos. Facilitador: alcance acotado a MVP. |
| Modelamiento de datos | Diseño de base de datos | Crear modelo entidad–relación y esquema inicial en SQL Server. | SQL Server, diagramas, Visual Studio | 2 semanas | Raúl Benavides | Riesgo: problemas de normalización. Facilitador: revisión entre pares. |
| Desarrollo de software | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura backend, frontend y flujos de integración con IA. | Draw.io, documentación, Visual Studio Code | 2 semanas | Matías Cuevas | Riesgo: sobrecomplejidad. Facilitador: adoptar diseño modular. |
| Desarrollo de software | Desarrollo backend (API .NET) | Implementar endpoints para usuarios, agenda y citas. | .NET 8, EF Core, Visual Studio | 3 semanas | Matías Cuevas | Riesgo: errores de integración. Facilitador: pruebas unitarias y Swagger. |
| Desarrollo de software | Desarrollo frontend (UI React) | Crear interfaz básica para pacientes y médicos. | React, Node.js, Vite, Tailwind | 3 semanas | Raúl Benavides | Riesgo: diseño inconsistente. Facilitador: uso de prototipos en Figma. |
| Integración de software | Integración frontend–backend | Conectar UI con servicios de la API. | Postman, GitHub, Docker | 2 semanas | Ambos | Riesgo: errores de comunicación. Facilitador: pruebas de integración. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas unitarias | Ejecutar pruebas unitarias para verificar la lógica de negocio. | Postman, frameworks de testing | 2 semanas | Matías Cuevas | Riesgo: cobertura insuficiente. Facilitador: definir casos de prueba previos. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas de integración (E2E) | Validar funcionamiento de extremo a extremo entre frontend, backend y DB. | Postman, usuarios de prueba, Docker | 2 semanas | Raúl Benavides | Riesgo: tiempos ajustados. Facilitador: automatizar pruebas repetitivas. |
| Gestión de proyectos informáticos | Informe de avance | Elaborar reporte intermedio con evidencias de código, capturas y diagramas. | Word, GitHub, capturas | 1 semana | Ambos | Facilitador: repositorio actualizado y commits frecuentes. |
| Desarrollo de software | Ajustes y correcciones | Realizar mejoras y resolver errores detectados en pruebas y retroalimentación. | Visual Studio, React, GitHub | 2 semanas | Ambos | Riesgo: acumulación de tareas. Facilitador: priorizar backlog. |
| Aseguramiento de calidad / Entrega | Pruebas finales + despliegue demo | Ejecutar pruebas finales y preparar entorno simulado de despliegue. | Docker, GitHub, SQL Server | 2 semanas | Ambos | Riesgo: fallas en vivo. Facilitador: ensayos previos de despliegue. |
| Gestión de proyectos informáticos | Preparación presentación final | Preparar presentación y demo para comisión evaluadora. | PowerPoint, demo en vivo, GitHub | 1 semana | Ambos | Facilitador: ensayos grupales previos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega final y exposición | Presentar el proyecto y entregar documentación a la comisión. | Presentación, manual técnico y de usuario | 1 semana | Ambos | Riesgo: problemas técnicos. Facilitador: llevar respaldo en PDF y video demo. |
| Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos | Recolectar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Reuniones, documentación, GitHub | 1 semana | Matías Cuevas | Riesgo: información incompleta. Facilitador: checklist definido. |
| Gestión de proyectos informáticos | Análisis de factibilidad | Evaluar viabilidad técnica y alcance del MVP considerando tiempo y recursos. | Documentación, herramientas de análisis | 1 semana | Matías Cuevas | Riesgo: subestimar tiempos. Facilitador: alcance acotado a MVP. |
| Modelamiento de datos | Diseño de base de datos | Crear modelo entidad–relación y esquema inicial en SQL Server. | SQL Server, diagramas, Visual Studio | 2 semanas | Raúl Benavides | Riesgo: problemas de normalización. Facilitador: revisión entre pares. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad / Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Definición del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución y objetivos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de factibilidad (técnica y de recursos) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos (ERD) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1: Documento definición + ERD inicial |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 – Desarrollo Parcial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend inicial (.NET): login y agenda |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend inicial (React): login y citas |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración básica frontend–backend |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2: Prototipo funcional parcial |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 – Desarrollo Avanzado y Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuestionario dinámico de síntomas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Motor de reglas (triage básico) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Panel médico y reportes simples |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias y de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Corrección de errores y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Hito 3: MVP completo + reporte QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Fase 4 – Cierre y Defensa Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica y manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Preparación de presentación y demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Defensa final (exposición y entrega final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.